**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO MÁXIMO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM |  | VALOR ANUAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 |
| 1 | SERVIÇO DE SUPORTE LOCAL | 604.595,02 | 50.382,92 | 50.382,92 | 50.382,92 | 50.382,92 | 50.382,92 | 50.382,92 | 50.382,92 | 50.382,92 | 50.382,92 | 50.382,92 | 50.382,92 | 50.382,92 |
| 2 | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO | 437.353,14 | 145.784,38 | 145.784,38 | 145.784,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO / MANUTENÇÃO | 539.517,55 | 215.807,02 | 29.428,23 | 29.428,23 | 29.428,23 | 29.428,23 | 29.428,23 | 29.428,23 | 29.428,23 | 29.428,23 | 29.428,23 | 29.428,23 | 29.428,23 |
| 4 | INFRAESTRUTURA | 914.491,94 | 76.207,66 | 76.207,66 | 76.207,66 | 76.207,66 | 76.207,66 | 76.207,66 | 76.207,66 | 76.207,66 | 76.207,66 | 76.207,66 | 76.207,66 | 76.207,66 |
| **TOTAL** | | **2.495.957,65** | **488.181,98** | **301.803,19** | **301.803,19** | **156.018,81** | **156.018,81** | **156.018,81** | **156.018,81** | **156.018,81** | **156.018,81** | **156.018,81** | **156.018,81** | **156.018,81** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REFERÊNCIA** | | | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 |
| **Total no mês:** | | | 488.181,98 | 301.803,19 | 301.803,19 | 156.018,81 | 156.018,81 | 156.018,81 | 156.018,81 | 156.018,81 | 156.018,81 | 156.018,81 | 156.018,81 | 156.018,81 |
| **Total Acumulado:** | | | **488.181,98** | **789.985,17** | **1.091.788,36** | **1.247.807,17** | **1.403.825,98** | **1.559.844,79** | **1.715.863,60** | **1.871.882,41** | **2.027.901,22** | **2.183.920,03** | **2.339.938,84** | **2.495.957,65** |

* **O item 2 como trata-se de implantação foi dividido em 03 meses;**
* **O item 3 como trata-se de customização/manutenção o primeiro mês foi utilizado o percentual de 40 % e o restante divido em parcelas iguais.**
* **Os itens 1 e 4 serão divididos em iguais parcelas.**